ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

| 24.04.2019 |  | № | 31 |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Вятские Поляны |  |  |  |

Об организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района и обеспечения безопасности на них дорожного движения

Заслушав и обсудив информацию об организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района и обеспечения безопасности на них дорожного движения, районная Дума отмечает, что администрацией Вятскополянского района проводится работа, направленная на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В 2018 году на  осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Вятскополянского района были выделены денежные средства в сумме 18795,0 тыс. рублей, из них 16003,0 тыс. рублей из средств областного бюджета и 2792,0 тыс. рублей из средств местного бюджета Вятскополянского района. Проведены следующие мероприятия:

- в рамках муниципального контракта по содержанию дорог произведены работы методом фрезерования на участках автомобильных дорог: Вятские Поляны – Кулыги (1500 м), Вятские Поляны – Новый Бурец (1350 м), Красная Поляна – Омга – Виноградово (3000 м), Красная Поляна – Ямное (500 м);

-  выполнены работы по устранению ямочности на участках автодороги Вятские Поляны – Нижние Шуни (дер. Чекашево, Сосмак, у телевышки): методом устройства покрытия из горячих асфальтобетонных смесей на участке протяженностью 575 м, ямочный ремонт асфальтобетонной смесью на участках площадью 460 м2;

- устранение ямочности методом щебенения на автодороге Вятские Поляны – Слудка – Каракули, Ямное – Суши.

Также в 2018 году были выполнены следующие работы:

-  работы по нанесению горизонтальной разметки на автодорогах Вятские Поляны – Нижние Шуни, Вятские Поляны – Лубяны на сумму 121,522 тыс. рублей;

- монтаж наружного освещения по ул. Центральная, с. Слудка – 99,800 тыс. руб.;

- выполнен проект организации дорожного движения на автодорогу Вятские Поляны – Нижние Шуни – 80,341 тыс. руб.;

- выполнение работ по устранению размыва на автодороге Красная Поляна – Омга –Виноградово – 253,868 тыс. руб.;

- устройство автобусной остановки в дер. Кушак – 81,134 тыс. руб.;

- проведены два мероприятия в рамках подпрограммы по безопасности дорожного движения (БДД) на сумму 15,0 тыс. рублей.: «Методическая копилка», «Зелёный огонек», «Безопасное колесо».

Также в зимний период подрядчиком выполнялись работы по зимнему содержанию автодорог (расчистка дорог от снега, устранение гололеда).

Учитывая вышеизложенное, районная Дума РЕШИЛА:

1. Информацию заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению  Габдулбарова Р.Р. принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации Вятскополянского района, главам городских и сельских поселений осуществлять постоянный контроль качества выполнения работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети.

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Вятскополянской районной Думы по промышленности, предпринимательству, транспорту, связи и коммунальному хозяйству.

Председатель районной Думы                                                          З.Ш. Донских

Глава  района 					                                  А.Ю. Чернов