ОТЧЁТ

по итогам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») за 2021 год и истекший период 2022 года, формирования и использования бюджетных ассигнований дорожных фондов муниципальных образований Вятскополянского района за 2018-2021 годы и истекший период 2022 года».

г. Вятские Поляны                                                                       22 сентября 2022 г.

В соответствии  с пунктом 3.2. плана работы на 2022 г., утвержденного распоряжением контрольно-счетной комиссии № 67 от 15.12.2021 г.     консультантом контрольно-счетной комиссии Соловьёвой И.Г. проведено контрольное мероприятие по проверке законности и эффективности использования средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета, направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также  формирования и использования бюджетных ассигнований дорожных фондов муниципальных образований Вятскополянского района за 2018-2021 годы и истекший период 2022 года.

Контрольное мероприятие начато 01 августа  и  закончено 20 сентября  2022 г.

Целью мероприятия является оценка законности и эффективности использования средств межбюджетных трансфертов (далее МБТ) из областного бюджета бюджету Вятскополянского района, направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также соблюдение требований законодательства при формировании и использовании бюджетных ассигнований дорожных фондов муниципальных образований Вятскополянского муниципального района.

Предметом контроля являются:

- нормативные правовые акты и документы, подтверждающие предоставление и использование МБТ, выделенных из областного бюджета;

- платёжные и иные первичные документы, подтверждающие получение и расходование бюджетных средств, приобретение товаров, выполнение работ (услуг);

- бюджетная и иная отчётность и документация;

- расходы муниципальных образований Вятскополянского района, осуществляемые за счёт бюджетных ассигнований дорожных фондов;

- документы, подтверждающие плановые и фактические объёмы доходов, формирующих ассигнования дорожных фондов муниципальных образований Вятскополянского района;

- объёмы финансирования из областного и местного бюджетов;

- нормативные правовые акты, регламентирующие создание дорожных фондов;

- порядки формирования и использования бюджетных ассигнований дорожных фондов.

Объекты контроля: администрация Вятскополянского района и администрации муниципальных образований Вятскополянского района.

В ходе контрольного мероприятия по проверке законности и эффективности использования средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета, направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также  формирования и использования бюджетных ассигнований дорожных фондов муниципальных образований Вятскополянского района за 2018-2021 годы и истекший период 2022 года установлено:

1. В период  2021-2022 годов из областного бюджета планировалось к выделению в рамках заключённых Соглашений с министерством транспорта Кировской области денежных средств на обеспечение дорожной деятельности в сумме 201 828 812,0 тыс. руб. Условиями Соглашений предусмотрено софинансирование расходов из местных бюджетов района и поселений в сумме 5 007 968,07 руб.

2. Фактические расходы за 2021 год составили 126 886 569,90 руб. в том числе:

- за счёт средств областного бюджета – 123 188 837,0 руб.;

- за счёт средств местных бюджетов – 3 697 732,90 руб.

Фактические расходы за 1 полугодие 2022 года составили 11 585 155,22 руб. в том числе:

- за счёт средств областного бюджета – 10 107 389,0 руб.;

- за счёт средств бюджета района – 542 929,32 руб.

3. За 2021 год в рамках заключённых Соглашений были проведены следующие работы:

- произведён капитальный ремонт автомобильной дороги Вятские Поляны – Кулыги общей протяжённостью 2,775 км;

- разработан проект по капитальному ремонту автомобильной дороги Вятские Поляны – Новый Бурец;

- ремонт 2-х участков автомобильной дороги Вятские Поляны – Нижние Шуни протяжённостью 2,996 км;

- обеспечено состояние 177,64 км автомобильных дорог общего пользования местного значения Вятскополянского района и сооружений на них в надлежащем состоянии;

- произведён ремонт 5 улиц в г. Сосновка общей протяжённостью 1,961 км.

В 2022 году в рамках заключённых контрактов осуществляется содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них общей протяжённостью 173,9 км, что меньше предусмотренной Соглашением протяжённости  на 3,74 км.

Также заключены муниципальные контракты на выполнение работ:

- по ремонту участков автомобильной дороги  Вятские Поляны - Нижние Шуни общей протяжённостью 2,93 км со сроком выполнения работ по 26.08.2022г.;

- по ремонту ул. Центральная пгт Красная Поляна общей протяжённостью 0,9536 км со сроком выполнения работ по 31.08.2022 г.

На момент окончания контрольного мероприятия работы по ремонту дорог закончены, работы приняты государственной комиссией и получены гарантийные паспорта.

4. На все объекты ремонта получены гарантийные паспорта.

5.  Ассигнования дорожного фонда за проверяемый период утверждены в объёме 373768,63 тыс. руб., а фактически объёмы ассигнований составили 267 231,93 тыс. руб.

6. Сумма доходов, формирующих дорожный фонд, планировалась в объёме 364 112,69 тыс. руб., фактическая сумма полученных доходов составила 261 311,79 тыс. руб.

7. Расходы дорожных фондов планировались в объёме 373 768,7 тыс. руб., а фактическая сумма расходов на осуществление дорожной деятельности составила 266 366,42 тыс. руб.

8. Во всех поселениях формируются и утверждаются ассигнования дорожного фонда решениями местных Дум. Во всех поселениях разработаны Порядки формирования и расходования ассигнований дорожного фонда, которые соответствуют действующему законодательству. При этом следует отметить, что практически во всех поселениях Вятскополянского района средства дорожного фонда используются только на содержание автомобильных дорог, средств на ремонт дорог не достаточно.

9. В муниципальном образовании  Вятскополянский муниципальный район по состоянию на 2021 год только 104,9 км автомобильных дорог соответствуют нормативным требованиям, что составляет 25,17 % от общей протяжённости дорог. В районе нормативным требованиям соответствует 60,1 км автомобильных дорог, что составляет 33,83 % от общей протяжённости дорог. В поселениях района нормативным требованиям соответствует только 44,6 км дорог, что составляет 18,65 % от общей протяжённости автомобильных дорог.

При этом следует отметить, что в ходе проверки установлены следующие замечания:

1. Не оплачены суммы пеней за просрочку выполнения муниципальных контрактов в сумме 291 616,88 руб., в том числе ИП Михайлов В.А. в сумме 28 898,02 руб. по решению арбитражного суда Кировской области в рамках муниципального контракта № 0340200003320000547-01 от 02.03.2020 г. и АО «Вятавтодор» в сумме 262 718,86 руб. в рамках муниципального контракта № 0340200003321006782-02 от 16.07.2021 г.

2. В рамках муниципального контракта  № 0340200003321006782-02 от 16.07.2021 г., заключённого с АО «Вятские автомобильные дороги» на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны – Кулыги на сумму 62 235 086,0 руб., получен гарантийный паспорт капитального ремонта автомобильной дороги Вятские Поляны Кулыги с гарнатийным сроком нижнего слоя асфальтобетонного покрытия сроком на 4 года, вместо рекомендованных  5 лет в соответствии с распоряжением Министерства транспорта России № ИС-414-р от 07.05.2003 г. «О введение в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них».

3. В гарантийных паспортах  ремонта участка автомобильной дороги Вятские Поляны – Лубяны протяжённостью 1,028 км с гарантией верхнего слоя покрытия в течение 2 лет и  ремонта участка автомобильной дороги Вятские Поляны – Слудка – Каракули, Чекашево - Кулыги - Куршино протяжённостью 1,048 км с гарантией верхнего слоя покрытия в течение 2 лет в рамках заключённых муниципальных контрактов № 0340200003321000470-01 от 01.03.2021 г. с ООО «Алькор» на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Вятскополянского района в 2021 году стоимостью 5 038 807,76 руб. и  № 0340200003322000199-01 от 21.02.2022 г. с ИП Михайлов В.А. на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Вятскополянского района в 2022 году стоимостью 4 125 378,19 руб. указан только год приёмки объекта приёмочной комиссией без указания даты отсчёта действия гарантии.

4. В Краснополянском городском поселении дорожный фонд формируются сверх доходов, получаемых поселением, формирующих ассигнования дорожного фонда в соответствии с Порядком формирования и использования ассигнований дорожного фонда Краснополянского городского поселения.

По итогам контрольного мероприятия был составлен акт о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») за 2021 год и истекший период 2022 года, формирования и использования бюджетных ассигнований дорожных фондов муниципальных образований Вятскополянского района за 2018-2021 годы и истекший период 2022 года» от 20 сентября 2022 года, подписанный главой Вятскополянского района.

Также по итогам проверки было составлено представление об устранении выявленных нарушений № 01-20/12 от 22.09.2022 года, направленное в адрес главы Вятскополянского района  со сроком устранения замечаний до 28.10.2022 года.

Председатель  контрольно-

счётной комиссии                                                                                   С.Э. Одинцева