ОТЧЁТ

по итогам контрольного мероприятия  «Проверка исполнения администрацией Вятскополянского района Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении закупок  в 2019 – 2020 годах».

г. Вятские Поляны                                                                       19 октября 2020 г.

В соответствии  с пунктом 3.8. плана работы на 2020 г., утверждённого распоряжением контрольно-счетной комиссии № 70 от 16.12.2019 г.     консультантом контрольно-счетной комиссии Соловьёвой И.Г. проведено контрольное мероприятие по проверке исполнения администрацией Вятскополянского района Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении закупок  для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (далее – ФОК) и ремонта дороги Вятские Поляны-Нижние Шуни в 2019 - 2020 годах.

Контрольное мероприятие начато 18 сентября  и закончено 12 октября  2020 года.

Целью мероприятия является  контроль за законным и результативным исполнением администрацией Вятскополянского района Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Предметом проверки являются: муниципальные контракты, договоры, заключённые администрацией Вятскополянского района;

- иные первичные документы, необходимые для заключения контрактов.

Объект контроля: МКУ администрация Вятскополянского района (далее – администрация района).

В рамках контрольного мероприятия были осуществлены проверки по законности размещения заказов для приобретения работ  для муниципальных нужд, соблюдения условий выполнения муниципальных контрактов, достоверности и своевременности  размещения информации о ходе исполнения контрактов, заключённых администрацией Вятскополянского района за 2019 год и истекший период 2020 года.

В ходе контрольного мероприятия были проверены следующие муниципальные контракты, заключённые по результатам проведения закупок способом электронного аукциона:

- муниципальный контракт № 0340200003319004695 от 10.06.2019 г. на  выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс» заключённый с единственным участником электронного аукциона ООО «Евро-Сервис» по цене предложения в сумме 29 708 799,55 руб. со сроком выполнения работ до 30.11.2019 г.

- муниципальный контракт № 0340200003320000142 от 27.02.2020 г. на  выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс» заключённый с единственным участником электронного аукциона ООО «Евро-Сервис» по начальной (максимальной) цене контракта в сумме 66 204 810,0 руб. со сроком выполнения работ до 30.10.2020 г.

-  муниципальный контракт № 0340200003319011331 от 16.09.2019 г. на  выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Вятские Поляны – Нижние Шуни заключённый с ООО «Алькор» по цене предложения в сумме 3 338 350,24 руб. со сроком выполнения работ до 30.09.2019 г.

- муниципальный контракт № 0340200003320000547 от 02.03.2020 г. на  выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Вятские Поляны – Нижние Шуни заключённый с ИП Михайлов В.А. по цене предложения в сумме 19 265 349,62 руб. со сроком выполнения работ до 15.06.2020 г.

- муниципальный контракт № 0340200003320009409 от 31.08.2020 г. на  выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Вятские Поляны – Нижние Шуни заключённый с единственным участником электронного аукциона АО «Вятские автомобильные дороги»  по начальной (максимальной) цене контракта в сумме 10 208 335,0 руб. со сроком выполнения работ до 24.09.2020 г.

По результатам проведённых закупок была получена экономия бюджетных средств в сумме 2 181 328,14 руб. или 1,66 % от НМЦК.

В ходе проверки  выявлены следующие замечания и нарушения:

1. Установлены факты несвоевременного и неполного размещения документации о выполнении заключённых муниципальных контрактов в сети Интернет на сайте закупок, что является нарушением ч.3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

2. Установлен факт неэффективного использования средств бюджета в сумме 75 970,0 руб., составляющей стоимость возвратных материалов, образующихся от разборки временных зданий и сооружений, возводимых при осуществлении строительства Физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Сосновка.

По итогам проверки составлен акт от 12 октября 2020 года, который подписан и.о. главы Вятскополянского района 16 октября 2020 года.

Представление № 01-17/13 от 16.10.2020 г. направлено в адрес главы администрации Вятскополянского района для устранения выявленных замечаний в срок до  12.11.2020 г.

Консультант контрольно-

счётной комиссии                                                                                  И.Г. Соловьёва

УТВЕРЖДЕНО:

И.о. председателя контрольно-

счётной комиссии                                                                                   И.Г. Соловьёва