ОТЧЁТ

по итогам контрольного мероприятия  «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных на реализацию ППМИ-2021 в Вятскополянском районе».

г. Вятские Поляны                                                                       24 мая 2022 г.

В соответствии  с пунктом 4.5. плана работы на 2022 г., утверждённого распоряжением контрольно-счетной комиссии № 67 от 15.12.2021 г.     консультантом контрольно-счетной комиссии Соловьёвой И.Г. проведено контрольное мероприятие по проверке целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных на реализацию ППМИ-2021 в Вятскополянском районе.

Контрольное мероприятие начато 18 апреля и закончено 20 мая 2022 года.

Целью контрольного мероприятия является проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию проектов поддержки местных инициатив на территории Вятскополянского района в 2021 году.

Предметом проверки являются:

- Соглашение о выделении средств; проектно-сметная документация; акты-приёмки выполненных работ; аукционная документация; контракты, договоры  на выполнение работ, платёжные поручения по оплате контрактов; отчётность об использовании средств.

Объекты контроля:

- администрации Вятскополянского района;

- администрация Старопинигерского сельского поселения;

- администрация Новобурецкого сельского поселения;

- администрация Омгинского сельского поселения.

Проведённым контрольным мероприятием установлено, что в рамках проектов по поддержке местных инициатив на территории Вятскополянского района в 2021 году были реализованы следующие проекты:

- «Чистая вода -4», ремонт участков водопровода, дер. Средние Шуни;

- капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Подгорная, дер. Матвеево;

- установка пожарных гидрантов дер. Старый Пинигерь;

- ремонт пожарных водоёмов с. Новый Бурец;

- капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Садовая, ул. Центральная, ул. Мирная, ул. Подгорная, дер. Дым-Дым-Омга.

Общая сумма использованных средств составила 3 998, 379 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета в сумме 2 106, 574 тыс. руб.;

- средства местных бюджетов в сумме 1 115,805 тыс. руб.;

- средства населения в сумме 678,0 тыс. руб.;

- средства спонсоров в сумме 98,0 тыс. руб.

При этом следует отметить, что в ходе проверки установлен ряд замечаний:

При реализации проекта  «Чистая вода -4», ремонт участков водопровода, дер. Средние Шуни:

1. Были нарушены сроки оплаты выполненных работ в рамках заключённого муниципального контракта, что является нарушением п. 13.1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ и условий контакта, в том числе из-за несвоевременной подачи заявки в министерство социального развития Кировской области о финансировании проекта.

2.  Также администрацией района нарушены сроки возврата суммы обеспечения контракта, что является нарушением условий контракта и п. 27 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

3. Нарушение условий Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета по своевременности направления отчётности в министерство социального развития Кировской области.

При реализации проекта «Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Подгорная, дер. Матвеево»:

1. Сметный расчёт, являющийся основанием для определения начальной максимальной цены контракта в нарушение условий Соглашения, а главное в нарушение Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» не прошёл проверку достоверности определения сметной стоимости, что повлекло необоснованное удорожание работ и излишнее использование бюджетных средств на сумму 388 983,0 руб., что является прямым ущербом бюджету Вятскополянского района.

2. Были нарушены сроки оплаты выполненных работ в рамках заключённых муниципальных контрактов, что является нарушением п. 13.1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ и условий контактов, из-за несвоевременной подачи заявки в министерство социального развития Кировской области о финансировании проекта.

3. Нарушение условий Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета по своевременности направления отчётности в министерство социального развития Кировской области.

4. Отсутствует обязательный реквизит «дата составления акта» в акте приёмки в эксплуатацию объекта, а также отсутствует подпись главы Вятскополянского района или представителя заказчика  в актах освидетельствования скрытых работ и актах испытания трубопровода.

При реализации проекта по установке пожарных гидрантов в дер. Старый Пинигерь:

1. Сметные расчёты, являющиеся основанием для определения начальной максимальной цены контрактов в нарушение условий Соглашения и в нарушение Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» не прошли проверку достоверности определения сметной стоимости, что повлекло необоснованное удорожание работ и излишнее использование бюджетных средств на сумму 114 905,0 руб., что является прямым ущербом бюджету Старопинигерского сельского поселения.

2. Были нарушены сроки оплаты выполненных работ в рамках заключённых муниципальных контрактов, что является нарушением п. 13.1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ и условий контактов, из-за несвоевременной подачи заявки в министерство социального развития Кировской области о финансировании проекта.

3. Нарушение условий Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета по своевременности направления отчётности в министерство социального развития Кировской области.

4. Отсутствует обязательный реквизит «дата составления акта» в акте приёмки в эксплуатацию объекта.

5. На балансовый учёт не поставлены фактически созданные сооружения, а именно: колодцы сборные в количестве 6 единиц и краны пожарные с рукавами в количестве 3 единиц.

При реализации проекта по ремонту пожарных водоёмов в с. Новый Бурец:

1. Нарушены сроки представления сводного отчёта о расходах, предоставленного администрацией Вятскополянского района  в Министерство социального развития Кировской области.

2. Установлен факт противоречия даты принятия объекта в эксплуатацию (15.10.2021 г.) и даты принятия работ по муниципальному контракту (18.10.2021 г.).

3. К проверке не представлены общий журнал работ и акты освидетельствования скрытых работ, что не позволяет  определить  последовательность осуществления ремонтных работ на объекте, сроки и условия выполнения работ.

При реализации проекта по капитальному ремонту наружных сетей водопровода по ул. Садовая, ул. Центральная, ул. Мирная, ул. Подгорная, дер. Дым-Дым-Омга:

1. Установлены факты переноса монтируемых объектов (колодец,  водоразборная колонка и пожарный гидрант) с одной улицы на другую без внесения изменений в акты приёмки выполненных работ.

2. В нарушение постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» установленные подземные пожарные гидранты не имеют указателей.

3. В нарушение Федерального стандарта бухгалтерского учёта для органов государственного сектора «Основные средства», утверждённого приказом министерства финансов РФ № 257 н от 31.12.2016 г. при постановке на учёт объекта завышена балансовая стоимость на 18 667,0 руб.

4. В нарушение Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.11 г. «О бухгалтерском учёте»  постановка на учёт объекта основных средств произведена несвоевременно.

5. Из-за несвоевременной подачи заявки на финансирование из областного бюджета произведена просрочка платежа подрядчику в рамках муниципального контракта на 33 календарных дня, что является нарушением ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

Следует отметить, что штрафные санкции со стороны подрядчиков к заказчикам не предъявлялись. Санкции со стороны министерства социального развития Кировской области за просрочку подачи отчётности к администрации Вятскополянского района также не применялись.

По итогам контрольного мероприятия были составлены следующие акты:

- «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных на реализацию ППМИ-2021 в Вятскополянском районе» от 28 апреля 2022 года;

- «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных на реализацию ППМИ-2021 в Новобурецком сельском поселении» от 04 мая 2022 года;

- «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных на реализацию ППМИ-2021 в Старопинигерском сельском поселении» от 13 мая 2022 года;

- «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных на реализацию ППМИ-2021 в Омгинском сельском поселении» от 18 мая 2022 года.

Акт по итогам проверки администрации Вятскополянского района подписан главой Вятскополянского района, а акты проверки поселений подписаны главами проверенных поселений.

Представления по итогам проверки в адрес проверяемых объектов не направлялись.

Консультант контрольно-

счётной комиссии                                                                                  И.Г. Соловьёва

УТВЕРЖДЕНО:

Председатель  контрольно-

счётной комиссии                                                                                   С.Э. Одинцева