ОТЧЁТ

по итогам контрольного мероприятия  «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных  на благоустройство общественных территорий в рамках реализации Национального проекта «Жильё и городская среда» Вятскополянскому району Кировской области в 2021 году».

г. Вятские Поляны                                                                       01 июля 2022 г.

В соответствии  с пунктом 2.1. плана работы на 2022 г., утвержденного распоряжением контрольно-счетной комиссии № 67 от 15.12.2021 г.     консультантом контрольно-счетной комиссии Соловьёвой И.Г. проведено контрольное мероприятие по проверке целевого и эффективного  использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство общественных территорий в рамках реализации Национального проекта «Жильё и городская среда» Вятскополянскому району Кировской области в 2021 году.

Контрольное мероприятие начато 14 июня  и  закончено 01 июля  2022 г.

Целью мероприятия является  оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в Вятскополянском районе Кировской области.

Предметом проверки являются бюджетные средства, направленные на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий  в Краснополянском городском поселении и Сосновском городском поселении за 2021 год.

Объект контроля: администрация Краснополянского городского поселения и администрация Сосновского городского поселения Вятскополянского района Кировской области.

Проведённым контрольным мероприятием установлено, что в 2021 году на территории Вятскополянского района были благоустроены следующие общественные территории:

- благоустройство площади перед ЦКД «Домостроитель» (2 этап) в пгт Красная Пояна;

- благоустройства стадиона (1 этап) в пгт Красная Поляна;

- обустройство пешеходной зоны по  ул. Октябрьская от дома 38 до дома 40 в г. Сосновка;

- благоустройство внутреннего дворика и прилегающей территории Дома культуры «Судостроитель» в г. Сосновка.

Все проекты по благоустройству общественные территории в двух городских поселениях района были успешно реализованы.

Общая сумма использованных средств составила 7 860,405 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета в сумме 7 781,8 тыс. руб.;

- средства местных бюджетов в сумме 78,605 тыс. руб.

При этом следует отметить, что в ходе проверки установлен ряд нарушений и замечаний:

В Краснополянском городском поселении:

1. В нарушение федерального стандарта ФСБУ 6/2020 «Основные средства» созданные основные средства в ходе реализации проектов не были поставлены на учёт в качестве имущества казны на сумму финансовых затрат в размере 2 782 829, руб.

2. Были нарушены сроки оплаты контрактов на срок 1 календарный день и 18 календарных дней, что является нарушением ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ. Просрочка оплаты контракта в сумме 35 717,3 руб. на 18 календарных дней обусловлена несвоевременностью перечисления средств из областного бюджета.

3. На срок 15 календарных дней были нарушены сроки возврата суммы обеспечения контракта, что также является нарушением ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

В Сосновском городском поселении:

1. При реализации проектов было нарушено условие предоставления субсидии из областного бюджета в рамках заключённого Соглашения с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, а именно произведена предоплата товара в рамках муниципального контракта на сумму 318 030,73 руб.

2. Строительный контроль со стороны заказчика (администрации Сосновского городского поселения) осуществлялся формально, так, как ответственный за осуществление строительного контроля назначен на 2,5 месяца позднее начала работ на объектах благоустройства.

По итогам контрольного мероприятия были составлены следующие акты:

- «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных  на благоустройство общественных территорий в рамках реализации Национального проекта «Жильё и городская среда» Краснополянскому городскому поселению Вятскополянского района Кировской области в 2021 году» от 21 июня 2022 года;

-  «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных  на благоустройство общественных территорий в рамках реализации Национального проекта «Жильё и городская среда» Сосновскому городскому поселению Вятскополянского района Кировской области в 2021 году» от 28 июня 2022 года.

Акты проверок подписаны главами поселений.

Также по итогам проверки администрации Краснополянского городского поселения было составлено представление об устранении выявленных нарушений № 01-20/07 от 24.06.2022 года со сроком устранения нарушений до 21.07.2022 года.

Председатель  контрольно-

счётной комиссии                                                                                   С.Э. Одинцева