ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

| 16.04.2025 |  | № | 13 |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Вятские Поляны |  |  |  |

Об организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района и обеспечения безопасности на них дорожного движения

Заслушав и обсудив информацию об организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района и обеспечения безопасности на них дорожного движения, районная Дума отмечает, что администрацией Вятскополянского района проводится работа, направленная на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В 2024 году на  осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Вятскополянского района были выделены денежные средства в сумме 274,3 млн. рублей, из них 269,7 млн. рублей из средств областного бюджета и 4,6  млн. рублей из средств местного бюджета Вятскополянского района. Проведены следующие мероприятия:

- закончены работы по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны – Новый Бурец», протяженностью  8,3 км;

- ремонт участков автомобильной дороги Вятские Поляны – Слудка – Каракули общей протяженностью 4,903 км;

- ремонт участка автомобильной дороги Вятские Поляны – Нижние Шуни, общей протяженностью 1,024 км;

- выполнена замена досок деревянного настила и частичная замена прогонов моста через р. Каркаусь в дер. Средние Шуни;

- выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки на автодорогах Вятские Поляны – Нижние Шуни, Вятские Поляны – Лубяны;

- в течение года выполнялось зимнее и весенне-летне-осенне содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Вятскополянского района.

Учитывая вышеизложенное, Вятскополянская районная Дума РЕШИЛА:   	  1. Информацию заместителя главы администрации Вятскополянского района по жизнеобеспечению  Габдулбарова Р.Р. принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации Вятскополянского района, главам городских и сельских поселений осуществлять постоянный контроль качества выполнения работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети.

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам промышленности, предпринимательству, транспорту, связи и коммунальному хозяйству.

| Председатель Вятскополянской районной Думы | О.А. Пролеев |
| --- | --- |
| Глава Вятскополянского района | В.В. Пелевина |